Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 3

“VoxReady”

[VR]

Fecha:[04/10/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10-10-2026 | Inicio documento | Javiera Mateluna |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | VoxReady |
| Fecha de Inicio | 10-10-2026 |
| Fecha de Término | 16-11-2026 |
| Patrocinador principal | Alloxentric |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.985.262-0 | Bastián González | bast.gonzalezd@duocuc.cl |
| 21.460.054-4 | Benjamín Vasquez | ben.vasquezd@duocuc.cl |
| 18.776.940-K | Javiera Mateluna | jav.mateluna@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ VoxReady”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario final quiero seleccionar un escenario de práctica | 8 |
| HU-02 | Como usuario final quiero dar mi consentimiento para ser grabado | 5 |
| HU-03 | Como usuario final quiero comprobar mi cámara, micrófono e iluminación antes de comenzar | 3 |
| HU-04 | Como usuario final quiero realizar una entrevista simulada con un entrevistador de IA. | 8 |
| HU-05 | Como usuario final quiero responder preguntas y repreguntas durante la simulación | 8 |
| HU-06 | Como usuario final quiero recibir un informe de mi desempeño al finalizar la sesión. | 8 |
| HU-07 | Como usuario final quiero conocer mi evaluación en expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 8 |
| HU-08 | Como usuario final quiero recibir observaciones y recomendaciones concretas. | 8 |
| HU-09 | Como usuario final quiero consultar mi progreso a lo largo del tiempo | 3 |
| HU-10 | Como usuario final quiero recibir recomendaciones de práctica según mis debilidades | 3 |
| HU-11 | Como usuario final quiero repetir un escenario de práctica | 3 |
| HU-12 | Como usuario final quiero acceder a microlecciones sobre comunicación | 3 |
| HU-13 | Como configurador maestro Necesito definir el patrón maestro de evaluación. | 8 |
| HU-14 | Como configurador maestro Necesito definir las rúbricas de evaluación | 8 |
| HU-15 | Como configurador maestro Necesito establecer los criterios para evaluar expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 5 |
| HU-16 | Como configurador maestro Necesito revisar las evaluaciones que tengan baja confianza o puntajes límite. | 8 |
| HU-17 | Como configurador maestro Necesito realizar etiquetado experto sobre las grabaciones. | 5 |
| HU-18 | Como configurador maestro Necesito mantener un estándar común de evaluación para todos los clientes. | 5 |
| HU-19 | Como administrador del cliente Necesito crear temas de práctica. | 8 |
| HU-20 | Como administrador del cliente Necesito configurar el contexto de un tema. | 3 |
| HU-21 | Como administrador del cliente Quiero definir los mensajes clave y líneas rojas de un tema. | 1 |
| HU-22 | Como administrador del cliente quiero configurar la óptica institucional. | 3 |
| HU-23 | Como administrador del cliente quiero definir el público interno al que está dirigido cada tema. | 3 |
| HU-24 | Como administrador del cliente quiero configurar la política de retención de las grabaciones y métricas | 5 |
| HU-25 | Como administrador del cliente quiero que las grabaciones sean eliminadas o anonimizadas automáticamente al finalizar el periodo de retención. | 1 |
| HU-26 | Como administrador del cliente quiero decidir si se conserva el video completo o solamente las métricas derivadas. | 1 |

Patrón de comparación

Para estimar los puntos de historia de las historias de usuario del proyecto VoxReady, se utiliza una escala de Fibonacci adaptada de 1, 3, 5 y 8 puntos. Esta escala permite estimar de manera relativa el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de cada historia de usuario. Para realizar la estimación, se utiliza una historia como patrón de comparación y, a partir de ella, se asignan los puntos correspondientes según el nivel de complejidad de cada historia.

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-14 | Como configurador maestro Necesito definir las rúbricas de evaluación | 3 |
| HU-15 | Como configurador maestro Necesito establecer los criterios para evaluar expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 3 |
| HU-16 | Como configurador maestro Necesito revisar las evaluaciones que tengan baja confianza o puntajes límite. | 3 |
| HU-17 | Como configurador maestro Necesito realizar etiquetado experto sobre las grabaciones. | 3 |
| HU-18 | Como configurador maestro Necesito mantener un estándar común de evaluación para todos los clientes. | 3 |
| HU-19 | Como administrador del cliente Necesito crear temas de práctica. | 3 |
| HU-20 | Como administrador del cliente Necesito configurar el contexto de un tema. |  |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-14 |  |  |  |
| HU-14 |  |  |  |
| HU-14 |  |  |  |
| HU-14 |  |  |  |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.