VOXREADY

Análisis de Brechas de Funcionalidades

Estado de implementación del sistema

| Proyecto | VoxReady — Plataforma SaaS de entrenamiento de voceros con IA |
| --- | --- |
| Patrocinador | Alloxentric (Visum) |
| Equipo | Bastián González · Javiera Mateluna · Benjamín Vásquez |
| Fecha | 8 de octubre de 2026 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Tipo de documento | Análisis de brechas (gap analysis) — solo documentación |

# 2. Introducción

## 2.1 Propósito

VoxReady es una plataforma web multi-organización que entrena a los voceros de una empresa para comunicar en situaciones de crisis: el vocero practica frente a la cámara respondiendo a un entrevistador simulado por inteligencia artificial y recibe una evaluación de su desempeño en expresión, tono de voz, coherencia y empatía.

Este documento reúne las funcionalidades del sistema y muestra, de forma directa, qué se solicitó, qué se entregó y qué falta. Está pensado para que cualquier lector —sin conocimientos técnicos— entienda rápidamente qué se pidió, qué tenemos, qué mejoramos y qué queda pendiente.

## 2.2 Objetivo del análisis de brechas

El análisis de brechas (gap analysis) permite comparar lo solicitado con lo efectivamente terminado y operativo, para tener una base concreta sobre la cual proyectar fechas por ítem. Este documento entrega esa base: un inventario claro de funcionalidades con su estado de avance.

Las clasificaciones de este documento distinguen el trabajo solicitado del trabajo adicional aportado por el equipo, de modo que también quede visible el valor agregado durante el desarrollo.

# 3. Criterios de clasificación

Cada funcionalidad se evalúa en dos dimensiones: su origen (qué se pidió y qué agregó el equipo) y su estado de avance.

## 3.1 Origen

| Clasificación | Significado |
| --- | --- |
| Solicitado | La funcionalidad estaba explícitamente pedida y se entrega según lo solicitado. |
| Solicitado + mejorado | Estaba pedida y, además, el equipo la amplió con capacidades adicionales. |
| Implementado por el equipo | No estaba definida explícitamente en el requerimiento entregado; el equipo la desarrolló. |
| Parcial | Existe una parte, pero no cubre todavía todo lo esperado. |
| Pendiente | Está contemplada, pero aún no se implementa. |

## 3.2 Estado

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| 🟢 Completo | Funciona hoy de punta a punta y está operativo. |
| 🟡 Parcial | Funciona con alcance reducido, aproximaciones o limitaciones conocidas. |
| 🔴 Pendiente | Planificado, pero aún no implementado. |

Nota: la columna “Requerimiento” usa ✓ cuando la funcionalidad estaba explícitamente solicitada y — cuando no lo estaba (en cuyo caso suele corresponder a un aporte del equipo).

# 4. Resumen ejecutivo

Panorama general del estado de las funcionalidades analizadas.

| 62 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 Funcionalidades completas | 🟡 Funcionalidades parciales | 🔴 Funcionalidades pendientes |

| Categoría | Cantidad |
| --- | --- |
| Total de funcionalidades analizadas | 67 |
| Con requerimiento explícito (✓) | 54 |
| Solicitadas | 46 |
| Solicitadas + mejoradas por el equipo | 6 |
| Implementadas por el equipo desde cero | 13 |
| Pendientes (no iniciadas) | 2 |
| Aportes del equipo (mejoradas + nuevas) | 19 |

La mayoría de las funcionalidades solicitadas está terminada y operativa. El sistema también incorpora un conjunto relevante de capacidades desarrolladas por el equipo que no estaban definidas explícitamente en el requerimiento entregado, concentradas en administración de organizaciones, retención y privacidad, métricas y control de acceso.

# 5. Funcionalidades del sistema

Descripción breve de cada grupo de funcionalidades antes de revisar el estado detallado.

## 5.1 Administración del cliente (ADMIN)

El administrador de la organización gestiona sus temas y escenarios, su política de retención, las solicitudes de borrado y a sus voceros. Además personaliza la identidad visual y consulta las prácticas e informes de su gente.

## 5.2 Configurador maestro (MASTER)

El configurador define el estándar de buena vocería (el patrón de evaluación), lo versiona, ajusta criterios y pesos, gestiona excepciones, y revisa prácticas mediante la cola de etiquetado y la segunda opinión experta.

## 5.3 Procesos del sistema (SYSTEM)

El sistema administra el ciclo de vida de la información: borrado por vencimiento, anonimización, eliminación de organizaciones, suspensión y reactivación, control de acceso y protección de datos.

## 5.4 Entrenamiento (VOCERO)

El vocero elige un escenario, entrega su consentimiento, verifica su equipo, realiza la entrevista simulada, obtiene su informe, revisa su progreso y accede a microlecciones.

## 5.5 Evaluación (VOCERO)

Al finalizar la práctica se genera una evaluación automática del desempeño, con puntaje global y por área.

## 5.6 Análisis multimodal (VOCERO)

El sistema analiza en paralelo el contenido, la voz y la imagen: expresión, tono de voz, coherencia, empatía, mirada, movimiento corporal, manos y risa.

## 5.7 Métricas (SYSTEM)

El panel administrativo reúne indicadores de uso, clientes, entrenamiento y temas, además del estado de los procesos críticos.

# 6. Análisis de brechas

Detalle de cada funcionalidad: si estaba solicitada (✓) o no (—), qué hace hoy el sistema, su clasificación y su estado.

## 6.1 Administración del cliente

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Panel del cliente | ADMIN | ✓ | Permite ver el resumen y estado general de la organización: escenarios, voceros activos, sesiones del mes y puntaje promedio. | Solicitado + mejorado | 🟢 Completo |
| A-02 | Temas y escenarios (CRUD) | ADMIN | ✓ | Permite crear, editar, listar y eliminar temas y escenarios de la organización. | Solicitado | 🟢 Completo |
| A-03 | Política de retención | ADMIN | ✓ | Configura el período y el modo de conservación de datos y suspende la cuenta del plazo cuando el vocero o la organización está suspendida, reanudándolo al reactivarse. | Solicitado + mejorado | 🟢 Completo |
| A-04 | Solicitudes de borrado | ADMIN | ✓ | Permite solicitar el borrado de datos de un vocero y gestionar su aprobación. | Solicitado | 🟢 Completo |
| A-05 | Gestión de voceros | ADMIN | — | Permite crear voceros y suspenderlos o reactivarlos. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| A-06 | Asignación de temas a voceros | ADMIN | — | Permite asignar cada tema a todos los voceros o a voceros específicos. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| A-07 | Prácticas e informes de la organización | ADMIN | — | Permite revisar las prácticas de los voceros con su informe, su video y filtros por vocero y tema. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| A-08 | Identidad visual de la organización | ADMIN | — | Permite personalizar los colores de la plataforma para la organización. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| A-09 | Biblioteca de escenarios generales | ADMIN | — | Ofrece escenarios genéricos compartidos que la organización puede copiar y adaptar. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |

## 6.2 Configurador maestro

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Panel maestro | MASTER | ✓ | Muestra el patrón de evaluación activo, la distribución de puntajes y los casos pendientes de revisión. | Solicitado | 🟢 Completo |
| M-02 | Patrón maestro / rúbrica versionada | MASTER | ✓ | Define y publica el estándar de buena vocería, con control de versiones. | Solicitado | 🟢 Completo |
| M-03 | Configuración de criterios y pesos | MASTER | ✓ | Permite ajustar el peso de cada área y de cada criterio, y definir los rangos ideales. | Solicitado | 🟢 Completo |
| M-04 | Excepciones de patrón (escenario o vocero) | MASTER | ✓ | Permite aplicar un patrón distinto a un escenario o a un vocero concreto. | Solicitado | 🟢 Completo |
| M-05 | Cola de etiquetado | MASTER | ✓ | Prioriza las prácticas que conviene revisar: líneas rojas cruzadas, puntajes límite y áreas sin medir. | Solicitado | 🟢 Completo |
| M-06 | Segunda opinión experta | MASTER | ✓ | Permite al experto corregir puntajes y comentar la práctica revisada. | Solicitado | 🟢 Completo |
| M-07 | Panel de calidad IA-humano | MASTER | ✓ | Mide el grado de acuerdo entre la evaluación de la IA y la del experto. | Solicitado | 🟢 Completo |

## 6.3 Procesos del sistema

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Borrado por vencimiento | SYSTEM | ✓ | Elimina automáticamente el video y el texto sensible al vencer el plazo definido por la organización. | Solicitado | 🟢 Completo |
| G-02 | Anonimización | SYSTEM | ✓ | Elimina los datos personales de un vocero conservando su histórico de prácticas. | Solicitado + mejorado | 🟢 Completo |
| G-03 | Suspensión y reactivación | SYSTEM | — | Permite suspender y reactivar voceros y organizaciones; al suspender, se pausa el plazo de retención. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| G-04 | Eliminación de organizaciones (resiliente) | SYSTEM | ✓ | Inicia la eliminación, conserva el proceso ante errores y reintenta hasta completarla, sin afectar los escenarios generales. | Solicitado + mejorado | 🟢 Completo |
| G-05 | Protección de organizaciones en eliminación | SYSTEM | — | Impide suspender o reactivar una organización que está en proceso de eliminación. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| G-06 | Historial de estado de organizaciones | SYSTEM | — | Registra altas, suspensiones y eliminaciones para sustentar las métricas de clientes. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| G-07 | Gestión de organizaciones y cuentas | SYSTEM | — | Permite crear organizaciones con su primer administrador y gestionar las cuentas del sistema. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| G-08 | Control de acceso y aislamiento de datos | SYSTEM | ✓ | Cada rol accede solo a lo que le corresponde y cada organización ve únicamente su propia información. | Solicitado | 🟢 Completo |

## 6.4 Entrenamiento

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Selección de escenario | VOCERO | ✓ | Permite elegir entre los escenarios asignados y los generales. | Solicitado + mejorado | 🟢 Completo |
| E-02 | Consentimiento de grabación | VOCERO | ✓ | Solicita la aceptación informada del vocero antes de comenzar. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-03 | Verificación de cámara | VOCERO | ✓ | Comprueba que la cámara esté disponible antes de iniciar. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-04 | Verificación de micrófono | VOCERO | ✓ | Comprueba que el micrófono esté disponible antes de iniciar. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-05 | Comprobación de iluminación y calibración | VOCERO | — | Verifica la iluminación y permite calibrar la posición antes de la práctica. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| E-06 | Entrevista simulada | VOCERO | ✓ | El vocero responde frente a la cámara a un entrevistador simulado. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-07 | Preguntas generadas por IA | VOCERO | ✓ | El entrevistador genera las preguntas de la entrevista. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-08 | Repreguntas según la respuesta | VOCERO | ✓ | El entrevistador repregunta según lo que responde el vocero. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-09 | Configuración de la entrevista | VOCERO | — | Permite definir la agresividad del entrevistador, la cantidad de preguntas y repreguntas y su rol. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| E-10 | Grabación de la sesión | VOCERO | ✓ | Graba el video de la práctica. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-11 | Transcripción de la voz | VOCERO | ✓ | Transcribe en vivo lo que dice el vocero. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-12 | Almacenamiento de grabaciones | VOCERO | ✓ | Guarda las grabaciones y permite recuperarlas según los permisos. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-13 | Informe tipo coach | VOCERO | ✓ | Genera un informe con narrativa, fortalezas, mejoras y detalle por pregunta. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-14 | Puntaje global y por área | VOCERO | ✓ | Muestra el puntaje global y el de cada área evaluada. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-15 | Panel de progreso | VOCERO | ✓ | Muestra la evolución del vocero en el tiempo. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-16 | Recomendaciones | VOCERO | ✓ | Entrega recomendaciones concretas por sesión. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-17 | Microlecciones | VOCERO | ✓ | Ofrece lecciones breves de apoyo al entrenamiento. | Solicitado | 🟢 Completo |
| E-18 | Agenda de práctica | VOCERO | ✓ | Permite anotar la próxima práctica; hoy es un recordatorio local que no se guarda en el sistema. | Solicitado | 🟡 Parcial |

## 6.5 Evaluación

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Evaluación automática de la práctica | VOCERO | ✓ | Al terminar la práctica, genera la evaluación del desempeño con puntaje global y por área. | Solicitado | 🟢 Completo |

## 6.6 Análisis multimodal

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-01 | Expresión (lenguaje no verbal) | VOCERO | ✓ | Mide presencia, postura y gestos durante la práctica. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-02 | Tono de voz | VOCERO | ✓ | Mide la velocidad del habla, las muletillas, las pausas y la variación del volumen. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-03 | Coherencia | VOCERO | ✓ | Evalúa si el vocero sostiene los mensajes clave, responde directo y evita las líneas rojas. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-04 | Empatía | VOCERO | ✓ | Evalúa el reconocimiento del impacto en las personas y la calidez del mensaje. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-05 | Mirada a cámara | VOCERO | ✓ | Mide el tiempo que el vocero mira a la cámara. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-06 | Mirada hacia otro lado | VOCERO | ✓ | Mide el tiempo que el vocero mira fuera de la cámara. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-07 | Movimiento corporal | VOCERO | ✓ | Mide la postura y la estabilidad del cuerpo durante la intervención. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-08 | Actividad de manos | VOCERO | ✓ | Mide el uso de las manos durante la intervención. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-09 | Tiempo de risa | VOCERO | ✓ | Mide el tiempo con sonrisa o risa detectada. | Solicitado | 🟢 Completo |
| X-10 | Consistencia de la risa con el mensaje | VOCERO | ✓ | Evalúa si la risa fue coherente con lo que se estaba diciendo. | Solicitado | 🟢 Completo |

## 6.7 Métricas

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Usuarios conectados | SYSTEM | ✓ | Muestra cuántos usuarios están activos en ese momento. Se calcula al instante y no se conserva como historial. (Por confirmar cambio) | Solicitado | 🟢 Completo |
| T-02 | Clientes actuales | SYSTEM | ✓ | Muestra cuántas organizaciones están activas. | Solicitado | 🟢 Completo |
| T-03 | Clientes ganados | SYSTEM | ✓ | Usa la creación de la organización dentro del período como aproximación; no existe un historial certero comercial de clientes ganados. | Solicitado | 🟡 Parcial |
| T-04 | Clientes perdidos | SYSTEM | ✓ | Considera las organizaciones eliminadas en el período, sin embargo, como no existe un historial comercial de bajas que permita distinguir el motivo, lo dejamos en parcial. | Solicitado | 🟡 Parcial |
| T-05 | Frecuencia de entrenamiento | SYSTEM | ✓ | Muestra cuánto se entrenan los usuarios: total, promedio por vocero y ritmo de práctica. | Solicitado | 🟢 Completo |
| T-06 | Usuarios con más entrenamiento | SYSTEM | ✓ | Ranking de voceros por cantidad de entrenamientos. | Solicitado | 🟢 Completo |
| T-07 | Usuarios con menos entrenamiento | SYSTEM | ✓ | Ranking de voceros con menos entrenamientos, incluidos los que aún no han entrenado. | Solicitado + mejorado | 🟢 Completo |
| T-08 | Temas preferidos | SYSTEM | ✓ | Muestra los temas más utilizados en las prácticas. | Solicitado | 🟢 Completo |
| T-09 | Temas menos preferidos | SYSTEM | ✓ | Muestra los temas menos utilizados. | Solicitado | 🟢 Completo |
| T-10 | Estado de procesos críticos | SYSTEM | ✓ | Indica si los procesos principales del sistema están operativos o presentan fallas. | Solicitado | 🟢 Completo |
| T-11 | Panel global de métricas | SYSTEM | — | Permite ver las métricas de todas las organizaciones o de una en particular. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |
| T-12 | Selector de organización | SYSTEM | — | Permite elegir una organización para ver solo sus métricas y volver a la vista global. | Implementado por el equipo | 🟢 Completo |

## 6.8 Pendientes

| ID | Funcionalidad | Rol | Requer. | Implementación actual | Clasificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Notificación al finalizar el análisis | SYSTEM | ✓ | Pendiente: no existe una notificación automática cuando el análisis de una práctica termina. | Pendiente | 🔴 Pendiente |
| P-02 | Procesamiento en segundo plano | SYSTEM | ✓ | Pendiente: la evaluación se ejecuta al cerrar la sesión, sin procesamiento paralelo en segundo plano. | Pendiente | 🔴 Pendiente |

# 7. Mejoras e implementaciones del equipo

Funcionalidades que el equipo amplió o desarrolló. Se destacan las más relevantes; al final se listan los demás aportes.

## Rol: Administrador del sistema

| Requerimiento original | No existente |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se incorporó este rol de administrador del sistema para gestionar a los voceros, tenats, escenarios, etc. Representa al personal de VoxReady, permitiéndole gestionar gran parte del sistema de manera accesible. |
| Tipo | Implementado por el equipo |

## Retención con pausa por suspensión

| Requerimiento original | Política de retención de información. |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se incorporó la pausa del plazo de retención cuando un vocero o su organización está suspendida, y la reanudación desde el tiempo restante al reactivarse. |
| Tipo | Solicitado + mejorado |

## Eliminación de organizaciones resiliente

| Requerimiento original | Jobs de borrado y anonimización por organización. |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se incorporó un proceso de eliminación con estado de transición, reintentos y recuperación ante errores, para evitar eliminaciones incompletas y proteger los escenarios generales. |
| Tipo | Solicitado + mejorado |

## Gestión de voceros

| Requerimiento original | No estaba definido explícitamente en el requerimiento entregado. |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se desarrolló la gestión de voceros: creación, suspensión y reactivación. |
| Tipo | Implementado por el equipo |

## Panel global de métricas con selector de organización

| Requerimiento original | Métricas e indicadores del negocio. |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se construyó un panel que muestra las métricas de todas las organizaciones o de una en particular, con control de acceso según el rol. |
| Tipo | Implementado por el equipo |

## Protección e historial de organizaciones

| Requerimiento original | No estaba definido explícitamente. |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se protege una organización en proceso de eliminación (no se puede suspender ni reactivar) y se conserva un historial de altas, suspensiones y eliminaciones para sustentar las métricas de clientes. |
| Tipo | Implementado por el equipo |

## Retención de datos

| Requerimiento original | Anonimizar los datos del usuario |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se incorporó la anonimización/eliminación de los datos del usuario conservando datos relevantes para el negocio como: métricas evaluativas. |
| Tipo | Solicitado + mejorado |

## Panel del cliente

| Requerimiento original | Panel de administración de la organización. |
| --- | --- |
| Implementación del equipo | Se incorporó un panel con el resumen de la organización: escenarios, voceros activos, sesiones del mes y puntaje promedio. |
| Tipo | Solicitado + mejorado |

## Otros aportes del equipo

•  Asignación de temas a todos los voceros o a voceros específicos.

•  Identidad visual propia de cada organización.

•  Biblioteca de escenarios generales compartidos, copiables y adaptables.

•  Prácticas e informes de la organización, con filtros por vocero y tema.

•  Comprobación de iluminación y calibración antes de la práctica.

•  Configuración de la entrevista (agresividad, número de preguntas y rol del entrevistador).

•  Gestión de organizaciones y de las cuentas del sistema.

•  Ranking de voceros con menos entrenamiento, incluidos los que aún no han entrenado.

# 8. Funcionalidades pendientes

Funcionalidades contempladas que aún no están implementadas.

| Código | Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Notificación al finalizar el análisis | Al terminar el análisis de una práctica, el sistema no envía todavía una notificación automática. |
| P-02 | Procesamiento en segundo plano | La evaluación se ejecuta al cerrar la sesión; aún no se procesa en paralelo en segundo plano. |

Las fechas de cierre de las funcionalidades pendientes deben definirse de acuerdo con la planificación del proyecto.

# 9. Resumen final

| Resultado | Cantidad |
| --- | --- |
| Funcionalidades completas | 62 |
| Funcionalidades parciales | 3 |
| Funcionalidades pendientes | 2 |
| Totales | 67 |
| Del requerimiento original | 54 |
| Aportes propios del equipo | 19 |

## Principales mejoras realizadas por el equipo

•  Retención con pausa por suspensión y reanudación desde el tiempo restante.

•  Eliminación de organizaciones resiliente, con reintentos y recuperación ante errores.

•  Panel global de métricas con selector de organización y control de acceso por rol.

•  Suspensión y reactivación de voceros y organizaciones, con pausa de la retención.

•  Protección e historial de estado de las organizaciones para las métricas de clientes.

El sistema se encuentra con la gran mayoría del requerimiento resuelto y con un conjunto relevante de mejoras propias.

# 10. Conclusión

El análisis de brechas muestra que el sistema VoxReady cubre hoy prácticamente todo lo solicitado: el flujo completo de entrenamiento del vocero, la evaluación multimodal con informe tipo coach, el progreso y las microlecciones; los perfiles de administrador del cliente, configurador maestro y administrador del sistema; y los procesos de retención, borrado y anonimización.

El equipo aportó además 19 capacidades propias además de un nuevo rol, entre mejoras y desarrollos desde cero, con foco en administración de organizaciones, privacidad, métricas y seguridad. Estas mejoras no solo cumplen el objetivo: elevan la calidad y la sostenibilidad del sistema.

Quedan dos funcionalidades pendientes y tres parciales, principalmente asociadas a métricas que hoy operan por aproximación. Aún estamos pensando en nuevas mejoras e implementaciones que mejoren la calidad del producto final y tengan un aporte de calidad de vida para los usuarios.