INFORME PROYECTO APT

VoxReady
Plataforma de Entrenamiento en Vocería de Crisis

| INTEGRANTES: | Bastián González Díaz ¦ Benjamín Vásquez Donoso ¦ Javiera Mateluna |
| --- | --- |
| CARRERA / SEDE: | Ingeniería en Informática — Sede Melipilla |
| ASIGNATURA / DOCENTE: | Capstone (PTY4614) ¦ Docente: Juan Hernández |
| FECHA DE ENTREGA: | 31 de agosto de 2026 |

1. ABSTRACT

1.1 Abstract en español

En situaciones de crisis institucional, la comunicación pública estratégica y la preparación rigurosa de los portavoces son determinantes para salvaguardar la confianza pública y mitigar daños reputacionales. Los métodos tradicionales de media training suelen ser costosos, esporádicos y carentes de métricas objetivas. Este proyecto presenta VoxReady, una plataforma web SaaS multi-cliente de autoaprendizaje orientada al entrenamiento interactivo en vocería de crisis mediante un Producto Mínimo Viable (MVP). La solución integra un entrevistador virtual basado en inteligencia artificial que formula preguntas y repreguntas en streaming, junto con un pipeline de procesamiento asíncrono multimodal implementado en Microsoft Azure que evalúa la respuesta del usuario en cuatro áreas clave: expresión no verbal, tono de voz (prosodia), coherencia discursiva y nivel de empatía. La plataforma incorpora un modelo jerárquico de tres roles (Configurador Maestro, Administrador del Cliente y Vocero), asegurando un estándar global de evaluación respaldado por un patrón maestro y garantizando la privacidad de los datos biométricos.

1.2 Abstract in English

During corporate and institutional crises, strategic public communication and spokesperson readiness are crucial to mitigating severe reputational damage. However, conventional media training remains cost-prohibitive, intermittent, and lacking in standardized evaluation metrics. This project introduces VoxReady, a multi-tenant SaaS self-learning web platform designed for crisis communication preparedness through a Minimum Viable Product (MVP). The system deploys an AI-driven virtual interviewer for real-time dynamic questioning, complemented by an asynchronous multimodal pipeline built on Microsoft Azure that evaluates performance across four dimensions: facial and non-verbal expression, vocal tone (prosody), discursive coherence, and empathy. Operating under a three-tiered user model (Master Configurator, Client Administrator, and End-User Spokesperson), VoxReady ensures a consistent evaluation standard anchored in expert-validated rubrics while embedding biometric privacy and data protection by design.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

VoxReady es una plataforma web SaaS multi-cliente diseñada para que los portavoces designados de una organización practiquen entrevistas de crisis tantas veces como sea necesario, recibiendo retroalimentación experta estructurada sin depender de la disponibilidad de un coach humano.

• Problemática abordada: La preparación de vocerías en empresas e instituciones suele ser reactiva y limitada a consultorías presenciales de alto costo. Esto genera una brecha formativa donde el vocero conoce la teoría comunicacional, pero no cuenta con un espacio seguro, inmersivo y repetitivo para entrenar bajo presión.

• Beneficiarios: Voceros corporativos, directivos de empresas, encargados de relaciones públicas, profesionales de comunicaciones y organizaciones que requieran certificar las habilidades discursivas de sus representantes.

Modelo de Roles y Usuarios:

Configurador Maestro: El equipo central (Visum) que define el patrón global de 'buena vocería', las rúbricas de evaluación transversales y ejecuta el bucle de calibración y etiquetado experto.

Administrador del Cliente: Configura los temas y escenarios de crisis de su organización (contexto, mensajes clave, líneas rojas y óptica institucional) y gestiona las políticas de retención de datos.

Usuario Final (Vocero): Voceros designados que ejecutan las simulaciones interactivas frente a la cámara y acceden a su informe de desempeño y panel de evolución.

Funcionamiento General y Pipeline Multimodal:

Fase en Tiempo Real (Baja Latencia): El usuario selecciona un escenario configurado. Tras validar el consentimiento y el estado de la cámara/micrófono, interactúa con un entrevistador virtual sustentado en Azure OpenAI que genera preguntas y repreguntas adaptativas con streaming de voz a texto (Azure AI Speech).

Fase Asíncrona (Análisis Profundo): Al finalizar la sesión, se analizan los flujos de contenido (disciplina de mensaje y puentes mediante LLM-como-juez con Azure OpenAI), voz (extracción acústica de tono, ritmo y pausas) e imagen (análisis no verbal con Azure Video Indexer). El flujo asíncrono se orquesta con Azure Service Bus y Event Grid, integrando las señales para generar un informe narrativo tipo coach.

Stack Tecnológico Propuesto (Ecosistema Microsoft Azure):

Frontend: Framework reactivo moderno (Astro / React / Tailwind CSS) para captura multimedia WebRTC responsiva.

Backend y APIs: APIs desarrolladas en Azure App Service / Azure Functions con Python (FastAPI) y Node.js.

Base de Datos: Azure SQL Database / Azure Cosmos DB con soporte multi-tenancy para el aislamiento seguro de datos.

Servicios Cloud y Multimedia: Azure OpenAI Service, Azure AI Speech, Azure Video Indexer, Azure Blob Storage (con SAS), Azure Service Bus, Event Grid y Azure Key Vault para seguridad.

3. RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

Competencia 1: Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización

Se traducen las necesidades de entrenamiento de crisis y auditoría de vocería en un sistema web escalable. Se diseñan los flujos funcionales considerando la segmentación de temas por públicos internos y los requerimientos de aislamiento multi-cliente.

Competencia 2: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos

VoxReady se construye aplicando el modelo arquitectónico 4+1 y una arquitectura desacoplada y orientada a eventos. Se utilizan repositorios Git, pipelines de CI/CD y servicios gestionados de Azure para asegurar la mantenibilidad del código.

Competencia 3: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo

Se diseña e implementa un modelo de datos robusto en Azure SQL / Cosmos DB que gestiona clientes (tenants), temas, grabaciones, rúbricas del patrón maestro, evaluaciones y políticas de retención biométrica con borrado programado.

Competencia 4: Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria

Se formulan y ejecutan casos de prueba unitarios, de integración y funcionales para validar la captura WebRTC, el pipeline asíncrono con Service Bus y los endpoints de inferencia de IA en Azure.

4. RELACIÓN DEL PROYECTO CON MIS INTERESES PROFESIONALES

Este proyecto se conecta de forma directa con mi interés en el desarrollo Full-Stack moderno, la arquitectura de software en la nube y la integración práctica de Inteligencia Artificial en productos SaaS empresariales. Me motiva liderar el ciclo de vida de soluciones tecnológicas complejas que resuelvan problemas organizacionales reales mediante código limpio, escalabilidad y experiencias de usuario de alta calidad. Construir VoxReady sobre infraestructura cloud moderna me permite afianzar competencias críticas en orquestación de servicios asíncronos, procesamiento multimedia y gestión de requerimientos empresariales, consolidando mi perfil para asumir responsabilidades de Liderazgo Técnico (Tech Lead) y potenciar iniciativas de emprendimiento tecnológico.

5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENTRO DE LA ASIGNATURA

El desarrollo de VoxReady es completamente factible dentro del periodo académico gracias a la estructuración de un plan de trabajo detallado en 20 sprints y la delimitación estratégica del MVP:

Alcance Delimitado del MVP: El producto se enfoca en una plataforma web funcional que opera con Azure OpenAI guiado por el patrón maestro y servicios cognitivos consolidados, estructurando el avance en hitos incrementales.

Herramientas y Recursos Disponibles: Se dispone de la suite de servicios de Microsoft Azure (App Service, Blob Storage, AI Speech, Video Indexer, Key Vault) que aceleran la integración y reducen la fricción operativa.

Mitigación - Latencia: Se diseñan turnos de conversación concisos y estados de carga visuales para preservar la inmersión del vocero.

Mitigación - Procesamiento: La arquitectura separa la conversación del procesamiento pesado mediante Service Bus y Event Grid, permitiendo que la evaluación se compute asíncronamente sin bloquear la interfaz.

Mitigación - Seguridad y Privacidad: Se implementa autenticación robusta mediante Azure AD B2C y almacenamiento seguro de credenciales en Key Vault desde las primeras fases.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo general

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de una plataforma web SaaS de autoaprendizaje en la nube que permita entrenar a voceros organizacionales mediante simulaciones de entrevistas de crisis con IA en tiempo real y provea una evaluación multimodal estructurada en expresión, tono de voz, coherencia y empatía.

6.2 Objetivos específicos

1. Levantar y formalizar los requerimientos funcionales, no funcionales y de seguridad para una solución de entrenamiento multi-cliente en vocería de crisis.

2. Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos mediante el modelo 4+1 y servicios de Microsoft Azure que soporte aislamiento por cliente, jerarquía de roles y procesamiento asíncrono.

3. Construir el frontend y backend de la plataforma, implementando el módulo de simulación conversacional con captura WebRTC, STT en streaming e IA generativa.

4. Implementar el pipeline de análisis multimodal y reportería, integrando Azure OpenAI, Azure AI Speech y Video Indexer para generar el informe tipo coach.

5. Ejecutar planes de prueba, integración y certificación sobre todos los componentes de la solución para garantizar estabilidad, seguridad en Key Vault y calidad de servicio.

7. PROPUESTA METODOLÓGICA DE TRABAJO

El proyecto se desarrollará bajo el marco ágil Scrum, organizado en 7 hitos estratégicos y 20 sprints de desarrollo continuo:

Hito 1 - Análisis de Requerimientos: Levantamiento de requerimientos, modelo de roles, historias de usuario y priorización del Product Backlog (Sprints 1 y 2).

Hito 2 - Diseño y Arquitectura: Diseño de vistas arquitectónicas 4+1, modelo de datos relacional y prototipado UI/UX en Figma (Sprints 3 y 4).

Hito 3 - Desarrollo: Implementación de autenticación Azure AD B2C, frontend base, APIs en App Service, gestión de temas y flujo de simulación con Azure OpenAI (Sprints 5 a 10).

Hito 4 - MVP: Integración de Blob Storage, Azure AI Speech y consolidación del MVP funcional de VoxReady (Sprints 11 y 12).

Hito 5 - Integración y Pruebas: Pipeline asíncrono con Service Bus, análisis multimodal con Video Indexer/OpenAI y sistema de evaluación integrada (Sprints 13 a 16).

Hito 6 - Seguridad e Implementación: Seguridad con Azure Key Vault, revisión de permisos y validación de flujo completo (Sprints 17 y 18).

Hito 7 - Cierre: Pruebas finales, corrección de errores, documentación técnica y preparación de la entrega final (Sprints 19 y 20).

8. PLAN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO APT

| Hito | Sprint | Actividades Principales | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1: Análisis de requerimientos | Sprint 1 | Levantamiento y análisis de requerimientos. Identificación de usuarios y roles: vocero, administrador y configurador maestro. Definición del alcance del proyecto. | Requerimientos y alcance definidos. |
| Hito 1: Análisis de requerimientos | Sprint 2 | Creación de historias de usuario, definición de funcionalidades y criterios de aceptación. Priorización del Product Backlog. | Product Backlog priorizado. |
| Hito 2: Diseño y arquitectura | Sprint 3 | Diseño de la arquitectura general mediante el modelo 4+1, considerando sus vistas lógica, de desarrollo, de procesos, física y escenarios. | Modelo arquitectónico 4+1 definido. |
| Hito 2: Diseño y arquitectura | Sprint 4 | Diseño del modelo de datos. Diseño de interfaces y definición detallada de la solución utilizando los servicios de Microsoft Azure. | Modelo de datos e interfaces definidos. |
| Hito 3: Desarrollo | Sprint 5 | Configuración de Azure AD B2C, autenticación OAuth2/OIDC y gestión de roles mediante JWT. | Autenticación y autorización funcionales. |
| Hito 3: Desarrollo | Sprint 6 | Desarrollo de la estructura inicial del Front-End y navegación según los perfiles de usuario. | Interfaz inicial funcional. |
| Hito 3: Desarrollo | Sprint 7 | Desarrollo de APIs mediante App Service/Functions e implementación de Azure SQL/Cosmos DB. | Back-End y persistencia inicial funcionales. |
| Hito 3: Desarrollo | Sprint 8 | Desarrollo del módulo de administración y configuración de escenarios de entrenamiento. | Gestión de escenarios funcional. |
| Hito 3: Desarrollo | Sprint 9 | Implementación del flujo de inicio de entrevista, consentimiento y comprobación de cámara y micrófono. | Flujo previo a la entrevista funcional. |
| Hito 3: Desarrollo | Sprint 10 | Implementación de la entrevista simulada e integración inicial con Azure OpenAI. | Entrevista simulada funcional. |
| Hito 4: MVP | Sprint 11 | Integración de Blob Storage con SAS para grabaciones y Azure AI Speech para transcripción. | Grabación y transcripción funcionales. |
| Hito 4: MVP | Sprint 12 | Integración de los componentes principales y pruebas del flujo principal. Corrección de errores críticos. | MVP funcional de VoxReady. |
| Hito 5: Integración y pruebas | Sprint 13 | Implementación del análisis de contenido mediante Azure OpenAI. | Análisis de contenido funcional. |
| Hito 5: Integración y pruebas | Sprint 14 | Integración de Video Indexer para análisis de elementos visuales y no verbales. | Análisis audiovisual integrado. |
| Hito 5: Integración y pruebas | Sprint 15 | Implementación de Service Bus para procesamiento asíncrono y Event Grid para eventos y webhooks. | Procesamiento asíncrono funcional. |
| Hito 5: Integración y pruebas | Sprint 16 | Integración de la evaluación de expresión, tono, coherencia y empatía. Pruebas de integración. | Sistema de evaluación integrado. |
| Hito 6: Seguridad e implementación | Sprint 17 | Implementación de Key Vault y revisión de permisos, autenticación y protección de información. | Seguridad configurada. |
| Hito 6: Seguridad e implementación | Sprint 18 | Integración y validación de los componentes de Azure. Pruebas del flujo completo. | Plataforma integrada y validada. |
| Hito 7: Cierre | Sprint 19 | Pruebas finales, corrección de errores y validación de funcionalidades. | Versión final validada. |
| Hito 7: Cierre | Sprint 20 | Documentación técnica y de usuario, preparación de evidencias y presentación final. | Proyecto documentado y entregado. |

9. PROPUESTA DE EVIDENCIAS DEL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES

Las evidencias presentadas a continuación corresponden a los entregables tangibles, técnicos y de gestión que certificarán el cumplimiento progresivo de los 7 hitos y 20 sprints planificados para el proyecto VoxReady:

- Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) y Product Backlog:

  - Descripción: Documento formal que consolida el levantamiento de los 154 dominios funcionales organizados por rol (vocero, administrador del cliente y configurador maestro), especificaciones de consentimiento biométrico bajo normativa UK GDPR y el repositorio de historias de usuario priorizadas en Azure DevOps.

  - Justificación: Demuestra el cumplimiento del Hito 1 (Sprints 1 y 2), delimitando con precisión el alcance técnico del MVP y los criterios de aceptación.

- Dossier de Arquitectura 4+1 y Modelo de Datos Multi-Tenant:

  - Descripción: Documentación detallada de las vistas lógica, de procesos, de desarrollo, física y de escenarios, junto con los diagramas Entidad-Relación (DER), esquemas NoSQL y scripts DDL para Azure SQL y Cosmos DB. Incluye los contratos de API REST formalizados en OpenAPI/Swagger y los flujos de interacción de eventos asíncronos.

  - Justificación: Evidencia el logro del Hito 2 (Sprints 3 y 4), acreditando el diseño formal de la solución desacoplada y la estructura de aislamiento de datos por organización.

- Prototipos de Interfaz de Usuario UI/UX (Figma):

  - Descripción: Prototipo interactivo de alta fidelidad que modela el flujo completo del vocero (consentimiento informado, comprobación técnica de hardware, sala de simulación interactiva y panel de resultados tipo coach), así como las consolas del administrador y configurador maestro.

  - Justificación: Certifica el diseño centrado en el usuario y sirve de base visual y funcional para la maquetación del Frontend en el Hito 2 y 3.

- Repositorio de Código Fuente y Pipelines CI/CD (Azure Repos / GitHub):

  - Descripción: Repositorio estructurado bajo control de versiones con ramas protegidas, flujo GitFlow y pipelines automatizados de integración y despliegue continuo (CI/CD) hacia Azure App Service y Azure Functions.

  - Justificación: Da cuenta de la trazabilidad, buenas prácticas de desarrollo y construcción sistematizada del software durante los Hitos 3, 4 y 5.

- Plataforma Web MVP Funcional Desplegada en Microsoft Azure:

  - Descripción: Despliegue operativo en la nube que integra la autenticación Azure AD B2C con roles JWT, la sala de entrevista interactiva con Azure OpenAI, el streaming de transcripción con Azure AI Speech y la subida directa de video a Blob Storage mediante URLs SAS.

  - Justificación: Constituye el entregable central del Hito 4 (Sprint 12), demostrando la viabilidad técnica y operativa de la simulación en vivo.

- Pipeline Asíncrono Multimodal y Motor de Evaluación Integrado:

  - Descripción: Implementación funcional de los workers en Azure Functions comunicados mediante Azure Service Bus y Event Grid, que procesan en paralelo el flujo de contenido (LLM-como-juez guiado por el patrón maestro), voz/prosodia y video (Azure Video Indexer), junto con la capa de fusión que emite el informe coach en cuatro áreas (Expresión, Tono, Coherencia y Empatía).

  - Justificación: Acredita el cumplimiento del Hito 5 (Sprints 13 al 16) y la integración del valor diferenciador del producto.

- Matriz de Seguridad, Políticas de Retención y Jobs de Borrado:

  - Descripción: Configuración centralizada de secretos y credenciales en Azure Key Vault, asignación de permisos RBAC de mínimo privilegio y scripts/Timer Triggers automatizados para el borrado y anonimización de datos biométricos según la política de retención de cada tenant.

  - Justificación: Demuestra el logro del Hito 6 (Sprints 17 y 18), asegurando el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y protección de datos exigidos por la industria.

- Plan y Reporte de Pruebas de Calidad (QA / UAT):

  - Descripción: Matriz de casos de prueba ejecutados (unitarias, integración, carga y pruebas de aceptación de usuario UAT) sobre los 154 dominios funcionales, acompañada del registro de incidencias resueltas y métricas de telemetría en Azure Application Insights.

  - Justificación: Evidencia la robustez técnica, estabilidad del sistema y verificación de calidad previa al cierre en el Hito 6 y 7 (Sprints 18 y 19).

- Manuales de la Solución y Presentación Final:

  - Descripción: Manual de arquitectura y despliegue para administradores de sistemas, guía interactiva de usuario para voceros, informe final consolidado de la asignatura y presentación ejecutiva de defensa del proyecto.

  - Justificación: Certifica el cierre definitivo del proyecto en el Hito 7 (Sprint 20) y la entrega formal de todos los artefactos requeridos para la titulación.

10. CONCLUSIONES INDIVIDUALES

10.1 Individual Conclusion - Bastián González Díaz

The conceptualization and design of the VoxReady platform represent a new challenge in my academic training. The project will be developed through 20 sprints, which will allow the work to be organized progressively and each stage to be completed in an orderly manner. During this process, we will aim to integrate Microsoft Azure services with artificial intelligence tools in order to develop a solution that meets the identified needs.

This project will allow me to apply the knowledge I have gained throughout my degree, especially in software development, cloud services, and the use of new technologies. In addition, I expect this experience to help strengthen my skills and prepare me to participate in future software projects and face the challenges of the IT field more effectively.

11. REFLECTION

The definition phase of the VoxReady project will focus on the importance of good planning, clear organization, and teamwork in the development of the platform. Since the project will involve areas such as crisis communication, artificial intelligence, and the management of biometric data, it will be important for the team to establish a clear direction from the beginning.

The project will be organized into 7 main milestones and 20 sprints, which will help us keep track of the progress and prioritize the most important features of the platform. The use of Microsoft Azure services will also be considered as part of the project development. Working within the established academic deadlines will allow us to organize the scope of the project and focus on the main features required for the MVP.

This project is expected to provide an opportunity to apply software engineering knowledge in a practical environment, while also improving our teamwork, planning, communication, and problem-solving skills. It will also help us gain experience that can be useful when working on future software projects in the IT field.

12. ASPECTOS FORMALES Y REFERENCIAS