Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“VoxReady”

[VR]

Fecha:[12/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Desarrollo inicial del documento | Bastián González |
| 2.0 | 13-09-2026 | Modificación pequeña | Javiera Mateluna |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | VoxReady |
| Fecha de Inicio | 31-08-2026 |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal | Alloxentric |
| Docente | Juán Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.985.262-0 | Bastián González | bast.gonzalezd@duocuc.cl |
| 21.460.054-4 | Benjamin Vásquez | ben.vasquezd@duocuc.cl |
| 18.776.940-K | Javiera Mateluna | jav.mateluna@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “ VoxReady”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| EP-01 | Simulación, Interacción y Retroalimentación del Vocero (Para rol Usuario final). |
| EP-02 | Gestión del Motor de Evaluación (IA) y Estándares (Para rol Configurador maestro). |
| EP-03 | Administración del Tenant y Ciclo de Vida de Escenarios (Para rol Administrador del cliente). |

# Priorización de Épicas

Se utilizará la técnica de priorización por Valor de Negocio y Dependencias Arquitectónicas. Este método evalúa dos dimensiones: el impacto directo en el producto (el valor entregado al cliente) y el orden lógico de construcción técnica. En un entorno multi-tenant, no se puede habilitar la interfaz del usuario final sin antes tener el motor de inteligencia artificial calibrado (los cimientos) y las cuentas de las organizaciones configuradas (la estructura). Por lo tanto, la priorización se realiza en cascada lógica para habilitar flujos de trabajo funcionales desde el backend hacia el frontend.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Simulación, Interacción y Retroalimentación del Vocero. (Para rol Usuario final). | 1 (Media-Alta) - Entrega el valor visible al cliente, pero su desarrollo depende de que la EP-02 y EP-03 estén operativas para funcionar correctamente. |
| EP-02 | Gestión del Motor de Evaluación (IA) y Estándares (Para rol Configurador maestro). | 2 (Alta) - Es el núcleo de la plataforma. Sin las rúbricas y el motor de inferencia, no hay producto. |
| EP-03 | Administración del Tenant y Ciclo de Vida de Escenarios (Para rol Administrador del cliente). | 3 (Alta) - Dependencia crítica. Se requiere la gestión del entorno corporativo y privacidad antes de invitar a los usuarios. |

Definición de historias de usuario

Usuario Final

Configurador maestro

Administrador del cliente