Plan de Pruebas

VoxReady

Fecha: 10-09-2026

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10-09-2026 | Creación inicial del Plan de Pruebas | Benjamín Vásquez |
| 1.0 | 13-09-2026 | Versión consolidada para el proyecto | Benjamín Vásquez |
| 2.0 | 27- 09-2026 | Modificación documento | Javiera Mateluna |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Vox Ready |
| Fecha de Inicio | 07-09-2026 |
| Fecha de Término | 07-09-2026 |
| Patrocinador principal | Alloxentric |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.985.262-0 | Bastian Gonzalez | bast.gonzalezd@duocuc.cl |
| 18.776.940-K | Javiera Mateluna | jav.mateluna@duocuc.cl |
| 21.460.054-4 | Benjamín Vasquez | ben.vasquezd@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El presente plan define las actividades de validación y aseguramiento de calidad para la plataforma VoxReady. Las pruebas cubrirán los siguientes módulos funcionales: - Gestión de autenticación y autorización. - Gestión de consentimientos biométricos. - Administración de escenarios. - Simulación de entrevistas mediante IA. - Captura de audio y video. - Transcripción en tiempo real. - Almacenamiento de grabaciones. - Procesamiento multimodal. - Generación de evaluaciones. - Panel de progreso. - Administración multi-tenant. - Gestión de retención y eliminación de datos. - Integraciones Azure. Documentación referenciada: - PRD VoxReady v0.1. - Software Architecture Document (SAD). - Documento de Casos de Uso. - Modelo de Datos. - Historias de Usuario. - Backlog MVP.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

VoxReady es una plataforma web SaaS multi-tenant que permite entrenar voceros corporativos mediante simulaciones de entrevistas de crisis impulsadas por inteligencia artificial. El usuario realiza prácticas frente a cámara mientras un entrevistador virtual formula preguntas y repreguntas. Finalizada la sesión, un pipeline multimodal analiza contenido, voz e imagen para producir una evaluación estructurada en cuatro dimensiones: - Expresión. - Tono de voz. - Coherencia. - Empatía. La solución se ejecuta sobre Microsoft Azure utilizando servicios administrados de identidad, almacenamiento, inteligencia artificial y procesamiento asíncrono.

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Módulos Frontend - Portal del Vocero. - Portal Administrador Cliente. - Portal Configurador Maestro. ### Servicios de Negocio - Gestión de usuarios. - Gestión de tenants. - Gestión de escenarios. - Gestión de sesiones. - Gestión de evaluaciones. - Gestión de informes. ### Servicios de IA - Azure OpenAI. - Azure Speech. - Azure AI Vision. - Fusion Engine. ### Componentes de Infraestructura - Azure AD B2C. - API Management. - Service Bus. - Blob Storage. - Azure SQL. - Cosmos DB. - Azure Functions. |  |
| Objetivos de las pruebas | - Los casos de uso críticos funcionan correctamente. - La aplicación mantiene el aislamiento entre tenants. - Las grabaciones se almacenan correctamente. - El pipeline multimodal procesa sesiones completas. - Los informes se generan sin pérdida de información. - Los mecanismos de borrado y retención funcionan según configuración. - La plataforma cumple requisitos de disponibilidad y seguridad. - Se mantiene la trazabilidad completa de las operaciones críticas. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | Fase 1 Pruebas Unitarias. ### Fase 2 Pruebas de Integración. ### Fase 3 Pruebas Funcionales. ### Fase 4 Pruebas End-to-End. ### Fase 5 Pruebas de Seguridad. ### Fase 6 Pruebas de Rendimiento. ### Fase 7 Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT). |  |
| Tipos de pruebas a realizar | ### Pruebas Unitarias Validación de componentes individuales. ### Pruebas de Integración Validación de interacción entre módulos y servicios Azure. ### Pruebas Funcionales Validación de requisitos funcionales y casos de uso. ### Pruebas de Regresión Verificación de funcionalidades previamente aprobadas. ### Pruebas de Seguridad - Autenticación. - Autorización. - Gestión de JWT. - Protección de APIs. - Separación multi-tenant. ### Pruebas de Desempeño - Tiempo de respuesta. - Capacidad concurrente. - Procesamiento asíncrono. ### Pruebas de Disponibilidad Validación del comportamiento ante fallos. ### Pruebas UAT Aceptación por usuarios finales. |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | - Caja Negra. - Caja Blanca. - Pruebas Basadas en Casos de Uso. - Pruebas Exploratorias. - Pruebas de Equivalencia. - Valores Límite. - Pruebas de Estrés. - Pruebas de Carga. - Smoke Test. - Testing End-to-End. |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | Product Owner | Validación funcional y aceptación |
|  | Arquitecto | Validación de requisitos arquitectónicos |
|  | Backend Developer | Corrección de defectos backend |
|  | Frontend Developer | Corrección de defectos frontend |
|  | Data Engineer | Validación de datos y persistencia |
|  | QA Engineer | Diseño y ejecución de pruebas |
|  | DevOps Engineer | Ambientes y despliegues |
|  | Usuarios UAT | Validación de negocio |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

## Software - Microsoft Azure. - Azure AD B2C. - Azure SQL. - Cosmos DB. - Azure Blob Storage. - Azure Functions. - Azure OpenAI. - Azure Speech. - Azure AI Vision. - Postman. - Azure DevOps. ## Hardware ### Infraestructura del Ambiente de pruebas - 2 App Services. - 1 Azure SQL Database. - 1 Cosmos DB. - 1 Service Bus Namespace. - 1 Storage Account. ### Estaciones de prueba - Cámara HD. - Micrófono USB. - Navegador Chrome. - Navegador Edge.

| Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Duración | Responsable |
| Diseño de Casos de Prueba | 3 días | QA |
| Preparación Ambiente | 1 semana | DevOps |
| Pruebas Unitarias | 2 semanas | Desarrollo |
| Pruebas Integración | 2 semanas | QA + Desarrollo |
| Pruebas Funcionales | 2 semanas | QA |
| Pruebas Seguridad | 1 semana | QA |
| Pruebas Rendimiento | 1 semana | QA |
| Corrección Hallazgos | 2 semanas | Equipo Desarrollo |
| Regresión | 1 semana | QA |
| UAT | 1 semana | Cliente |
| Cierre de Pruebas | 2 días | QA |

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallas en servicios de IA | Alta | Media | Monitoreo de servicios, validaciones y pruebas de integración | Reintentos y procesamiento diferido mediante colas |
| Baja calidad del audio | Alta | Alta | Validación de micrófono y calidad de audio antes de la práctica | Solicitar repetición de la respuesta o sesión |
| Baja calidad del video | Alta | Media | Pruebas técnicas y validación de cámara antes de la práctica | Reagendar o repetir la práctica |
| Exposición de datos sensibles | Muy Alta | Baja | Cifrado, RBAC, autenticación y aislamiento entre tenants | Bloqueo de acceso, investigación y auditoría del incidente |
| Saturación de Service Bus | Alta | Baja | Monitoreo de colas y escalamiento de workers según demanda | Incorporación temporal de workers adicionales y procesamiento diferido |
| Fallas en Azure Blob Storage | Alta | Baja | Configuración de redundancia, control de acceso y respaldos | Recuperación desde respaldos y reprocesamiento de archivos |
| Errores en transcripción STT | Media | Media | Validación de calidad de transcripciones y pruebas del servicio STT | Reprocesamiento o revisión manual de la transcripción |
| Evaluación incorrecta de la IA | Alta | Media | Validación de rúbricas, pruebas con casos de referencia y calibración del modelo | Segunda opinión humana y corrección manual de la evaluación |
| Fallas en procesamiento multimodal | Alta | Media | Validaciones de integridad y procesamiento desacoplado | Reintento y reprocesamiento de la sesión |
| Inconsistencia o pérdida de datos de sesión | Muy Alta | Baja | Validaciones de integridad, respaldos y control de transacciones | Recuperación de datos y reprocesamiento de la sesión |
| Indisponibilidad de servicios Azure | Alta | Baja | Monitoreo, redundancia y manejo controlado de errores | Reintentos, procesamiento diferido y operación degradada |
| Fallas en autenticación o autorización | Muy Alta | Baja | RBAC, gestión segura de identidades y pruebas de acceso | Bloqueo de accesos afectados y recuperación controlada |
| Incumplimiento de políticas de retención de datos | Muy Alta | Baja | Automatización de políticas de retención, eliminación y auditoría | Eliminación manual controlada y revisión de los datos afectados |
| Fallas en CI/CD o despliegues | Alta | Media | Pruebas automatizadas, validaciones previas y ambientes separados | Rollback a una versión estable |
| Errores en configuración del entorno | Media | Media | Gestión centralizada de configuración y variables de entorno | Restauración de configuración conocida y revisión del entorno |
| Pérdida de trazabilidad de operaciones | Alta | Baja | Logging, monitoreo y correlación de eventos | Análisis de logs disponibles y recuperación de trazabilidad |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas SI | Documento rector del proceso |
| Casos de Prueba SI | Casos funcionales y técnicos |
| Evidencias de Prueba | Capturas y registros |
| Matriz de Trazabilidad | Relación requisito-prueba |
| Informe de Defectos SI | Incidentes detectados |
| Informe de Cobertura | Cobertura funcional alcanzada |
| Informe de Rendimiento | Resultados de carga |
| Informe de Seguridad | Vulnerabilidades detectadas |
| Informe Final QA | Resultado consolidado |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

El proceso de pruebas será considerado exitoso cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: - 100% de los casos críticos ejecutados. - 95% o más de casos de prueba aprobados. - 0 defectos críticos abiertos. - 0 defectos de seguridad de severidad alta abiertos. - 100% de cobertura de los casos de uso prioritarios. - Procesamiento completo del pipeline multimodal validado. - Validación satisfactoria del borrado y retención de datos. - Aprobación formal del Product Owner. - Aprobación formal del usuario de negocio para UAT.

Glosario

Tenant: Organización cliente que utiliza la plataforma. Cada tenant posee aislamiento lógico de usuarios, configuraciones, datos, grabaciones y evaluaciones. Vocero: Usuario final designado por una organización para participar en sesiones de entrenamiento y simulación de entrevistas de crisis. Administrador de Cliente: Usuario responsable de configurar escenarios, mensajes clave, líneas rojas, políticas de retención de datos y parámetros operativos para su organización. Configurador Maestro: Rol perteneciente al equipo central de VoxReady encargado de definir y mantener la rúbrica global de evaluación, los criterios de calidad y los procesos de calibración entre evaluadores humanos y sistemas de IA. Escenario: Contexto de entrenamiento configurado para una entrevista simulada. Incluye tipo de crisis, mensajes clave, líneas rojas y perfil institucional. Sesión: Instancia de práctica realizada por un vocero, compuesta por la simulación, grabación, procesamiento multimodal y generación de resultados. Pipeline Multimodal: Conjunto de procesos que analizan de forma coordinada el contenido verbal, la voz y la imagen de una sesión para generar una evaluación integral del desempeño. Fusion Engine: Componente encargado de combinar los resultados obtenidos por los distintos motores de análisis (contenido, voz e imagen) para calcular los puntajes finales y generar recomendaciones. LLM (Large Language Model): Modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial utilizado para generar preguntas, evaluar respuestas y producir retroalimentación durante el entrenamiento. STT (Speech-to-Text): Tecnología que transforma el audio capturado durante una entrevista en texto para su posterior procesamiento y análisis. Evaluación Multimodal: Proceso de evaluación que considera simultáneamente señales provenientes de distintos canales de comunicación, incluyendo contenido, voz y lenguaje no verbal. Empatía: Dimensión evaluada por la plataforma que mide la congruencia entre el mensaje emitido, el tono empleado y la expresión visual del vocero frente a situaciones sensibles. Rúbrica de Evaluación: Conjunto estructurado de criterios, métricas y ponderaciones utilizados para determinar el desempeño de un vocero. Patrón Maestro: Estándar global de buena vocería definido por el equipo central de VoxReady y utilizado como referencia para todas las evaluaciones realizadas por la plataforma. Segunda Opinión Humana: Proceso mediante el cual evaluadores expertos revisan sesiones cuya evaluación automática presenta baja confianza o requiere validación adicional. Etiquetado Experto: Actividad realizada por especialistas para clasificar y evaluar sesiones, generando datos que permiten calibrar y mejorar los modelos de inteligencia artificial. Multi-Tenant: Modelo arquitectónico que permite que múltiples organizaciones utilicen una misma plataforma manteniendo sus datos aislados y seguros. RBAC (Role-Based Access Control): Mecanismo de control de acceso basado en roles que determina las funcionalidades y recursos disponibles para cada tipo de usuario. JWT (JSON Web Token): Token de seguridad utilizado para autenticar usuarios y transmitir información de autorización entre sistemas. API (Application Programming Interface): Conjunto de servicios expuestos por la plataforma que permiten la comunicación entre aplicaciones y componentes internos. Azure OpenAI: Servicio de inteligencia artificial utilizado para funciones de generación de contenido, evaluación y simulación conversacional. Azure AI Speech: Servicio de Azure utilizado para reconocimiento de voz, transcripción y análisis de características acústicas. Azure AI Vision: Servicio de Azure utilizado para análisis de imagen, reconocimiento facial, detección de postura y extracción de señales visuales. Service Bus: Servicio de mensajería utilizado para desacoplar procesos y permitir el procesamiento asíncrono de sesiones y análisis. Blob Storage: Servicio de almacenamiento utilizado para conservar grabaciones, artefactos de procesamiento y archivos asociados a las sesiones. UAT (User Acceptance Testing): Pruebas de aceptación realizadas por usuarios finales para validar que la solución satisface las necesidades del negocio. GDPR (General Data Protection Regulation): Regulación europea de protección de datos personales aplicable al tratamiento de información sensible y biométrica. UK GDPR: Versión del reglamento de protección de datos aplicable en el Reino Unido y considerada una referencia para el tratamiento de datos biométricos dentro de VoxReady. Dato Biométrico: Información derivada de características físicas o conductuales de una persona, como voz, rostro o expresiones faciales, utilizada para análisis automatizados.