Validando Sprint 1

“VoxReady”

[VR]

Fecha:[12/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-09-2026 | Avance documento | Javiera Mateluna |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | VoxReady |
| Fecha de Inicio | 12-09-2026 |
| Fecha de Término | 16-11-2026 |
| Patrocinador principal | Alloxentric |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.985.262-0 | Bastián González | bast.gonzalezd@duocuc.cl |
| 18.776.940-K | Javiera Mateluna | jav.mateluna@duocuc.cl |
| 21.460.054-4 | Benjamín Vasquez | ben.vasquezd@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | (A/R) |
| HU-01 | Diseñar la pantalla de selección de escenarios de práctica disponibles. | 3 | Javiera Mateluna |  |  | x |  |  |  |  |  | 3 | A |
| HU-01 | Implementar la visualización de los temas configurados por el administrador. | 2 | Benjamín Vásquez |  | x |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-01 | Implementar en Backend la obtención de los escenarios asociados al cliente del usuario. | 8 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  |  |  |  |  | x | 8 | A |
| HU-01 | Validar y probar la selección de un escenario de práctica. | 4 | Javiera Mateluna |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-02 | Diseñar pantalla de consentimiento para la grabación de audio y video. | 3 | Javiera Mateluna |  |  | x |  |  |  |  |  | 3 | A |
| HU-02 | Implementar la aceptación explícita del consentimiento antes de iniciar la práctica. | 5 | Benjamín Vásquez |  |  |  |  | x |  |  |  | 5 | A |
| HU-02 | Implementar en Backend el registro del consentimiento otorgado por el usuario. | 9 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | x |  |  |  |  |  |  | x | 9 | A |
| HU-02 | Validar y probar que la grabación no pueda comenzar sin consentimiento. | 2 | Javiera Mateluna |  | x |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-03 | Diseñar pantalla de comprobación técnica de cámara, micrófono e iluminación. | 1 | Javiera Mateluna | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 | A |
| HU-03 | Implementar la comprobación de funcionamiento de la cámara y el micrófono. | 8 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  |  |  |  |  | x | 8 | A |
| HU-03 | Implementar en Backend el registro del resultado de la comprobación técnica. | 16 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  |  |  |  |  | x x | 16 | A |
| HU-03 | Validar y probar que la sesión pueda comenzar solo cuando la comprobación técnica sea correcta. | 4 | Javiera Mateluna |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-04 | Diseñar la interfaz de la entrevista simulada. | 3 | Javiera Mateluna |  |  | x |  |  |  |  |  | 3 | A |
| HU-04 | Implementar la interacción de preguntas y respuestas con el entrevistador de IA. | 3 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  | x |  |  |  |  |  | 3 | A |
| HU-04 | Implementar el procesamiento de las respuestas durante la entrevista. | 4 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-04 | Validar y probar el funcionamiento de la entrevista simulada. | 2 | Javiera Mateluna |  | x |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-05 | Diseñar la interfaz para responder las preguntas del entrevistador de IA. | 2 | Javiera Mateluna |  | x |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-05 | Implementar la captura de las respuestas del usuario durante la simulación. | 5 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  |  | x |  |  |  | 5 | A |
| HU-05 | Implementar la generación de repreguntas según las respuestas entregadas. | 4 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-05 | Validar y probar el flujo de preguntas, respuestas y repreguntas. | 4 | Javiera Mateluna |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-06 | Diseñar la interfaz del informe de desempeño. | 2 | Javiera Mateluna |  | x |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-06 | Implementar la generación del informe al finalizar la sesión. | 4 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-06 | Implementar la visualización de los resultados de expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 4 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-06 | Validar y probar la generación y visualización del informe. | 3 | Javiera Mateluna |  |  | x |  |  |  |  |  | 3 | A |
| HU-07 | Diseñar la interfaz para mostrar la evaluación de las cuatro áreas. | 2 | Javiera Mateluna |  | x |  |  |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-07 | Implementar el procesamiento de la evaluación de expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 4 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-07 | Implementar la visualización de los resultados obtenidos en cada área. | 5 | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez |  |  |  |  | x |  |  |  | 5 | A |
| HU-07 | Validar y probar que los resultados de las cuatro áreas se muestren correctamente. | 4 | Javiera Mateluna |  |  |  | x |  |  |  |  | 4 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario final quiero seleccionar un escenario de práctica | 8 | Alta |
| HU-02 | Como usuario final quiero dar mi consentimiento para ser grabado | 5 | Media/Alta |
| HU-03 | Como usuario final quiero comprobar mi cámara, micrófono e iluminación antes de comenzar | 3 | Media |
| HU-04 | Como usuario final quiero realizar una entrevista simulada con un entrevistador de IA. | 8 | Alta |
| HU-05 | Como usuario final quiero responder preguntas y repreguntas durante la simulación | 8 | Alta |
| HU-06 | Como usuario final quiero recibir un informe de mi desempeño al finalizar la sesión. | 8 | Alta |
| HU-07 | Como usuario final quiero conocer mi evaluación en expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | 8 | Alta |