|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al revisar la carta gantt, nos atrasamos en algunas tareas de los sprints, ya que como equipo no definimos bien que historias de usuario realizar primero, pero esto se debió principalmente a que el cliente no definió bien lo que debíamos entregarle. Después de varias reuniones pudimos solucionarlo y como equipo organizarnos mejor, así que ahora creo que vamos cumpliendo muy bien con las tareas de los sprints correspondientes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades conversando como equipo y aclarando las dudas que van surgiendo antes de plantearlas al cliente. También hemos tratado de mejorar la comunicación entre nosotros, organizarnos mejor y repartir las tareas de forma más clara para evitar confusiones y atrasos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi trabajo ha sido bueno, ya que me he enfocado principalmente en la documentación y en ayudar a organizar al equipo, especialmente en la planificación de las tareas que debemos realizar en cada sprint. Si bien no he participado tanto en la parte de programación, he aportado bastante en todo lo relacionado con Scrum, la organización y el seguimiento del proyecto. También he estado presente en las reuniones con el cliente y con mis compañeros, aportando ideas y ayudando a aclarar dudas. Siento que mi aporte ha sido importante para mantener el orden y lograr que el equipo pueda avanzar con el trabajo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de mis principales inquietudes es que siento que todavía me falta fortalecer mis conocimientos de programación, especialmente porque nunca había trabajado en un proyecto relacionado con inteligencia artificial. Me gustaría saber qué me recomienda el docente para mejorar en esta área y cómo puedo ir aprendiendo poco a poco para sentirme más segura al momento de aportar en el desarrollo del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Yo creo que no, así como distribuimos las tareas hemos desarrollado un buen trabajo, pero en lo personal me gustaría poder aportar más en la programación, ya que ese es mi lado débil del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En mi opinión ha sido un excelente grupo, destaco que hemos podido cumplir con todo a pesar de ser un proyecto difícil. Sin embargo, podríamos mejorar la comunicación del equipo.