Integrantes: Bastián González, Benjamín Vásquez, Javiera Mateluna

Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Hemos avanzado satisfactoriamente en el 50% del desarrollo del proyecto y en la documentación. Hasta el momento de completar este resumen tenemos el flujo completo de funcionamiento del programa listo, es decir, puedes crear un patrón en el configurador maestro, crear un escenario en el administrador del cliente y definir los mensajes y las líneas rojas y luego con el rol de vocero puedes acceder a ese escenario y medirte con la IA en una entrevista fluida que al terminar te arroja un resumen de tu desempeño. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Scrum |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. -Reuniones grupales -Reuniones con el cliente -Trabajo por sprints -Software desarrollado a un 50% de la entrega |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Descripción de actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 0 | Product Backlog | Documento compartido, computador y Trello | 2 horas | Todo el equipo | Se definieron las funcionalidades principales del proyecto. | Terminado | Se modificó la cantidad de sprints, pasando de 10 a 4. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 0 | Sprint Backlog | Product Backlog, Trello y computador | 2 horas | Todo el equipo | Se organizaron las tareas que se deben desarrollar. | Terminado | Se modificaron las tareas según las necesidades y los plazos del proyecto. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 0 | Documento de visión y roles | Word, computador y documentación del proyecto | 2 horas | Todo el equipo | Se definieron los objetivos del proyecto y las responsabilidades de cada integrante. | Terminado | Ninguno. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Sprint 0 | Historias de usuario con instructivo | Plantilla de historias de usuario, Word y computador | 2 horas | Todo el equipo | Se establecieron los requisitos y criterios de aceptación de las funcionalidades. | Terminado | Se aclararon y ajustaron algunas historias para mejorar su comprensión. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Sprint 0 | Documento de épicas e historias de usuario | Word, Product Backlog y computador | 2 horas | Todo el equipo | Se agruparon las historias de usuario según las funcionalidades del sistema. | Terminado | Se reorganizaron algunas historias según su prioridad y relación con las épicas. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 0 | Resumen reunión retrospectiva | Apuntes de la reunión, Word y computador | 30 minutos | Todo el equipo | Se revisaron los aspectos positivos y las dificultades del trabajo en equipo. | Terminado | Se identificaron mejoras para la comunicación y organización del equipo. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Diseñar la pantalla de selección de escenarios de práctica disponibles. | Computador, editor de código y diseño de interfaz | 3 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la pantalla para elegir escenarios. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Implementar la visualización de los temas configurados por el administrador. | Computador, editor de código y datos de prueba | 2 horas | Benjamín Vásquez | Se implementó la visualización de los temas disponibles. | Terminado | Ninguno. |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 1 | Implementar en Backend la obtención de los escenarios asociados al cliente del usuario. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 8 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en la obtención de los escenarios correspondientes a cada cliente. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 1 | Validar y probar la selección de un escenario de práctica. | Computador y casos de prueba | 4 horas | Javiera Mateluna | Se comprobó que la selección funcionara correctamente. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Diseñar la pantalla de consentimiento para la grabación de audio y video. | Computador y editor de código | 3 horas | Javiera Mateluna | Se preparó la interfaz para informar sobre la grabación. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Implementar la aceptación explícita del consentimiento antes de iniciar la práctica. | Computador y editor de código | 5 horas | Benjamín Vásquez | Se incorporó la aceptación del consentimiento. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software y Bases de Datos | Sprint 1 | Implementar en Backend el registro del consentimiento otorgado por el usuario. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 9 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en el registro del consentimiento del usuario. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 1 | Validar y probar que la grabación no pueda comenzar sin consentimiento. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se verificó que el consentimiento fuera necesario para continuar. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Diseñar la pantalla de comprobación técnica de cámara, micrófono e iluminación. | Computador y editor de código | 1 hora | Javiera Mateluna | Se diseñó la interfaz para revisar las condiciones técnicas. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Implementar la comprobación de funcionamiento de la cámara y el micrófono. | Computador, navegador y dispositivos de audio y video | 8 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se implementaron las comprobaciones de cámara y micrófono. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software y Bases de Datos | Sprint 1 | Implementar en Backend el registro del resultado de la comprobación técnica. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 16 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en guardar los resultados de la comprobación técnica. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 1 | Validar y probar que la sesión pueda comenzar solo cuando la comprobación técnica sea correcta. | Computador y casos de prueba | 4 horas | Javiera Mateluna | Se verificaron las condiciones necesarias para iniciar la sesión. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Diseñar la interfaz de la entrevista simulada. | Computador y editor de código | 3 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la interfaz principal de la entrevista. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 1 | Implementar la interacción de preguntas y respuestas con el entrevistador de IA. | Computador, entorno de desarrollo y servicios de IA | 3 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en la interacción con el entrevistador virtual. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 1 | Implementar el procesamiento de las respuestas durante la entrevista. | Computador y entorno de desarrollo | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se implementó el procesamiento de las respuestas entregadas. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 1 | Validar y probar el funcionamiento de la entrevista simulada. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se verificó el flujo general de la entrevista. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Diseñar la interfaz para responder las preguntas del entrevistador de IA. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se preparó la interfaz para ingresar las respuestas. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 1 | Implementar la captura de las respuestas del usuario durante la simulación. | Computador y entorno de desarrollo | 5 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se implementó la captura de las respuestas del usuario. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 1 | Implementar la generación de repreguntas según las respuestas entregadas. | Computador, entorno de desarrollo y servicios de IA | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en generar nuevas preguntas según las respuestas. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 1 | Validar y probar el flujo de preguntas, respuestas y repreguntas. | Computador y casos de prueba | 4 horas | Javiera Mateluna | Se comprobó la continuidad de la conversación. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Diseñar la interfaz del informe de desempeño. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la pantalla donde se muestran los resultados. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 1 | Implementar la generación del informe al finalizar la sesión. | Computador y entorno de desarrollo | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se implementó la generación del informe de desempeño. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Implementar la visualización de los resultados de expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | Computador y editor de código | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se incorporó la visualización de las cuatro áreas evaluadas. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 1 | Validar y probar la generación y visualización del informe. | Computador y casos de prueba | 3 horas | Javiera Mateluna | Se comprobó que el informe se generara y mostrara correctamente. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Diseñar la interfaz para mostrar la evaluación de las cuatro áreas. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la presentación de las cuatro áreas evaluadas. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 1 | Implementar el procesamiento de la evaluación de expresión, tono de voz, coherencia y empatía. | Computador, entorno de desarrollo y servicios de IA | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en el procesamiento de los resultados de evaluación. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 1 | Implementar la visualización de los resultados obtenidos en cada área. | Computador y editor de código | 5 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se implementó la presentación de los resultados por área. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 1 | Validar y probar que los resultados de las cuatro áreas se muestren correctamente. | Computador y casos de prueba | 4 horas | Javiera Mateluna | Se verificó la correcta visualización de los resultados. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Diseñar la sección del informe donde se mostrarán las observaciones y recomendaciones. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la sección para presentar la retroalimentación al usuario. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 2 | Implementar la generación de observaciones a partir de los resultados de la evaluación. | Computador y entorno de desarrollo | 4 horas | Benjamín Vásquez | Se trabajó en generar observaciones según los resultados obtenidos. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 2 | Implementar la generación de recomendaciones concretas para mejorar el desempeño. | Computador y entorno de desarrollo | 6 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se desarrollaron recomendaciones orientadas a mejorar el desempeño del usuario. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 2 | Validar y probar que las observaciones y recomendaciones se muestren correctamente. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se verificó la correcta visualización de la retroalimentación. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Diseñar la interfaz del panel de progreso del usuario. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la interfaz para consultar el progreso. | Terminado | Ninguno. |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 2 | Implementar el registro de los resultados obtenidos en las sesiones de práctica. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 4 horas | Benjamín Vásquez | Se trabajó en guardar los resultados de las sesiones. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Implementar la visualización de la evolución del desempeño a lo largo del tiempo. | Computador y editor de código | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se incorporó la visualización de la evolución del usuario. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 2 | Validar y probar la consulta del progreso del usuario. | Computador y casos de prueba | 3 horas | Javiera Mateluna | Se comprobó que el progreso pudiera consultarse correctamente. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Diseñar la sección de recomendaciones de práctica. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó una sección para presentar recomendaciones de práctica. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 2 | Implementar la identificación de las áreas que requieren mejora. | Computador y entorno de desarrollo | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en identificar las áreas más débiles del usuario. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 2 | Implementar la generación de recomendaciones de práctica según las debilidades detectadas. | Computador y entorno de desarrollo | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se generaron recomendaciones relacionadas con las áreas por mejorar. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 2 | Validar y probar que las recomendaciones correspondan a los resultados del usuario. | Computador y casos de prueba | 3 horas | Javiera Mateluna | Se verificó que las recomendaciones fueran coherentes con los resultados. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Diseñar la opción para repetir un escenario de práctica. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la opción para volver a practicar un escenario anterior. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 2 | Implementar la selección de un escenario realizado anteriormente. | Computador y entorno de desarrollo | 3 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se implementó la selección de escenarios anteriores. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 2 | Implementar el inicio de una nueva sesión utilizando el escenario seleccionado. | Computador y entorno de desarrollo | 3 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en iniciar una nueva sesión con el escenario elegido. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 2 | Validar y probar la repetición de un escenario de práctica. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se comprobó el funcionamiento de la repetición de escenarios. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Diseñar la sección de microlecciones sobre comunicación. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la sección de contenidos para mejorar la comunicación. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Implementar la visualización de las microlecciones disponibles. | Computador y editor de código | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se incorporó la visualización de las microlecciones. | Terminado | Ninguno. |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 2 | Implementar el almacenamiento y gestión de las microlecciones. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 4 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en la gestión y almacenamiento de los contenidos. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 2 | Validar y probar el acceso y visualización de las microlecciones. | Computador y casos de prueba | 3 horas | Javiera Mateluna | Se verificó que las microlecciones estuvieran disponibles y se mostraran correctamente. | Terminado | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 2 | Diseñar la interfaz para definir el patrón maestro de evaluación. | Computador y editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñó la interfaz para configurar los criterios generales de evaluación. | Terminado | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 2 | Implementar la configuración de los elementos que conforman el patrón maestro. | Computador y entorno de desarrollo | 3 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se trabajó en la configuración de los elementos del patrón maestro. | Terminado | Ninguno. |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 2 | Implementar en Backend el almacenamiento del patrón maestro de evaluación. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 10 horas | Bastián González y Benjamín Vásquez | Se implementó el almacenamiento del patrón maestro en el Backend. | Terminado | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 2 | Validar y probar la creación y configuración del patrón maestro. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se comprobó la creación y configuración del patrón maestro. | Terminado | Ninguno. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Sprint 3 | Definir los criterios de las rúbricas de evaluación. | Computador, documentación del proyecto y reuniones de equipo | 2 horas | Javiera Mateluna | Se deben definir los criterios que utilizarán las rúbricas. | Pendiente | Ninguno. |
| Bases de Datos | Sprint 3 | Diseñar la estructura de las rúbricas en la base de datos. | Computador, documentación del proyecto y reuniones de equipo | 3 horas | Benjamín Vásquez | Se definirá cómo se almacenarán las rúbricas. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 3 | Desarrollar el backend para crear, editar y guardar las rúbricas. | Computador, base de datos y documentación técnica | 10 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se implementarán las funciones necesarias para gestionar las rúbricas. | Pendiente | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 3 | Realizar pruebas y validar las rúbricas de evaluación. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 3horas | Javiera Mateluna | Se comprobará que las rúbricas funcionen correctamente | Pendiente | Ninguno. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Sprint 3 | Definir los criterios de evaluación para cada dimensión. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se establecerán los criterios para cada área de evaluación. | Pendiente | Ninguno. |
| Bases de Datos | Sprint 3 | Diseñar la estructura de los criterios en la base de datos. | Computador y documentación del proyecto | 3 horas | Benjamín Vásquez | Se organizará la información de los criterios. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 3 | Desarrollar el backend para crear, editar y guardar los criterios. | Computador y base de datos | 8 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se implementará la gestión de los criterios de evaluación. | Pendiente | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 3 | Realizar pruebas y validar los criterios de evaluación. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 3 horas | Javiera Mateluna | Se verificará que los criterios se guarden y funcionen correctamente. | Pendiente | Ninguno. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Sprint 3 | Definir las condiciones para detectar evaluaciones de baja confianza o puntajes límite. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se definirán las condiciones para identificar resultados que requieran revisión. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software e Inteligencia Artificial | Sprint 3 | Desarrollar el backend para identificar y marcar evaluaciones para revisión. | Computador y documentación del proyecto | 8 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se implementará la identificación de evaluaciones que necesitan revisión. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 3 | Desarrollar Back-End para revisar y modificar una evaluación. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 6 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se permitirá modificar los resultados cuando corresponda. | Pendiente | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 3 | Realizar pruebas del proceso de revisión y validación de resultados. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 3 horas | Javiera Mateluna | Se probará el flujo completo de revisión. | Pendiente | Ninguno. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Sprint 3 | Definir las etiquetas y criterios para clasificar las grabaciones. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se definirán las categorías para clasificar las grabaciones. | Pendiente | Ninguno. |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 3 | Desarrollar el backend para registrar y almacenar las etiquetas. | Computador y documentación del proyecto | 8 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se implementará el almacenamiento de las etiquetas. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 3 | Implementar la asociación de etiquetas con las grabaciones evaluadas. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 5 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se asociarán las etiquetas con las grabaciones correspondientes. | Pendiente | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 3 | Realizar pruebas del proceso de etiquetado y almacenamiento. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 3 horas | Javiera Mateluna | Se verificará que las etiquetas se almacenen y relacionen correctamente. | Pendiente | Ninguno. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Sprint 3 | Definir los elementos del estándar que serán comunes para todos los clientes. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se definirán los elementos que formarán parte del estándar común. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 3 | Desarrollar el backend para aplicar el patrón maestro a todos los clientes. | Computador y documentación del proyecto | 8 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se implementará la aplicación del patrón maestro. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software | Sprint 3 | Implementar la validación de que las evaluaciones utilicen el estándar común. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 4 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se validará el uso del estándar común en las evaluaciones. | Pendiente | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 3 | Realizar pruebas con distintos clientes para verificar la aplicación del estándar. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 3 horas | Javiera Mateluna | Se realizarán pruebas considerando distintos clientes. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 3 | Diseñar formulario para crear el tema de práctica. | Computador, datos de prueba y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñará el formulario para ingresar un nuevo tema. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 3 | Implementar los campos de contexto, mensajes clave, líneas rojas, óptica institucional y público objetivo. | Computador y editor de código | 8 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se incorporarán los campos necesarios para configurar el tema. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software y Bases de Datos | Sprint 3 | Implementar en Backend la creación y almacenamiento del tema de práctica. | Computador y editor de código | 2 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se implementará el almacenamiento de los temas creados. | Pendiente | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 3 | Validar y probar la creación del tema de práctica. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 2 horas | Javiera Mateluna | Se verificará que el tema pueda crearse correctamente | Pendiente | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 3 | Diseñar formulario para configurar el contexto del tema. | Computador y casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñará la interfaz para configurar el contexto. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 3 | Implementar los campos de sector, tipo de crisis y escenario. | Computador y editor de código | 6 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se incorporarán los campos correspondientes al contexto. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación de software y Bases de Dat | Sprint 3 | Implementar en Backend el almacenamiento del contexto configurado. | Computador y editor de código | 8 horas | Bastián Gonzalez Benjamín Vásquez | Se almacenará la información configurada para cada contexto. | Pendiente | Ninguno. |
| Calidad de software | Sprint 3 | Validar y probar la configuración del contexto del tema. | Computador, entorno de desarrollo y base de datos | 2 horas | Javiera Mateluna | Se comprobará que la configuración se guarde correctamente. | Pendiente | Ninguno. |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Diseñar la interfaz para definir los mensajes clave y líneas rojas. | Computador, editor de código | 1 hora | Javiera Mateluna | Se diseñará la interfaz de configuración. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Implementar los campos para registrar los mensajes que se deben mantener y aquello que no se debe comunicar. | HTML, CSS, JavaScript | 2 horas | Benjamín Vásquez | Se agregarán los campos de configuración. | Pendiente | Ninguno |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 4 | Implementar en Backend el almacenamiento de los mensajes clave y líneas rojas del tema. | Editor de código, base de datos | 8 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se almacenará la configuración en el sistema. | Pendiente | Ninguno |
| Calidad de software | Sprint 4 | Validar y probar la configuración de mensajes clave y líneas rojas. | Computador, casos de prueba | 1 hora | Javiera Mateluna | Se comprobará que los datos se registren correctamente. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Diseñar la interfaz para configurar la óptica institucional. | Computador, editor de código | 1 hora | Javiera Mateluna | Se diseñará la sección de configuración institucional. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Implementar la selección del tono o posicionamiento institucional. | HTML, CSS, JavaScript | 3 horas | Benjamín Vásquez | Se permitirá seleccionar el posicionamiento institucional. | Pendiente | Ninguno |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 4 | Implementar en Backend el almacenamiento de la óptica institucional configurada. | Editor de código, base de datos | 8 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se guardará la óptica institucional seleccionada. | Pendiente | Ninguno |
| Calidad de software | Sprint 4 | Validar y probar la configuración de la óptica institucional. | Computador, casos de prueba | 3 horas | Javiera Mateluna | Se verificará que la selección funcione correctamente. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Diseñar la interfaz para definir el público interno del tema. | Computador, editor de código | 1 hora | Javiera Mateluna | Se diseñará la sección para definir el público objetivo. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Implementar la selección del segmento de público objetivo. | HTML, CSS, JavaScript | 2 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se incorporarán opciones para seleccionar el público. | Pendiente | Ninguno |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 4 | Implementar en Backend el almacenamiento del público interno asociado al tema. | Editor de código, base de datos | 7 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se guardará el público asociado al tema. | Pendiente | Ninguno |
| Calidad de software | Sprint 4 | Validar y probar la configuración del público interno del tema. | Computador, casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se comprobará que el público seleccionado quede registrado. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Diseñar la interfaz para configurar la política de retención. | Computador, editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñará la sección de políticas de retención. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Implementar la configuración del tiempo de conservación de grabaciones y métricas. | HTML, CSS, JavaScript | 5 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se permitirá definir el periodo de conservación. | Pendiente | Ninguno |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 4 | Implementar en Backend la aplicación de la política de retención configurada. | Editor de código, base de datos | 6 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se aplicará la política de retención definida. | Pendiente | Ninguno |
| Calidad de software | Sprint 4 | Validar y probar la conservación y eliminación de grabaciones y métricas según la política definida. | Computador, casos de prueba | 1 hora | Javiera Mateluna | Se verificará el cumplimiento de la política. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Diseñar la configuración de la eliminación o anonimización de las grabaciones. | Computador, editor de código | 1 hora | Javiera Mateluna | Se diseñará la configuración de eliminación o anonimización. | Pendiente | Ninguno |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 4 | Implementar la identificación de las grabaciones que cumplen el periodo de retención. | Editor de código, base de datos | 8 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se identificarán las grabaciones que cumplan el plazo establecido. | Pendiente | Ninguno |
| Programación de software | Sprint 4 | Implementar la eliminación o anonimización automática de las grabaciones correspondientes. | Editor de código, base de datos | 6 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se automatizará la eliminación o anonimización. | Pendiente | Ninguno |
| Calidad de software | Sprint 4 | Validar y probar que las grabaciones sean eliminadas o anonimizadas al finalizar el periodo de retención. | Computador, casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se comprobará que se cumpla el plazo de retención. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Diseñar la interfaz para seleccionar qué información conservar. | Computador, editor de código | 2 horas | Javiera Mateluna | Se diseñará la opción para elegir los datos que se conservarán. | Pendiente | Ninguno |
| Programación Front-End | Sprint 4 | Implementar la opción de conservar el video completo o solamente las métricas derivadas. | HTML, CSS, JavaScript | 2 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se permitirá seleccionar el tipo de información que se conservará. | Pendiente | Ninguno |
| Bases de Datos y programación de software | Sprint 4 | Implementar en Backend la aplicación de la opción seleccionada para la conservación de datos. | Editor de código, base de datos | 4 horas | Bastián Gonzalez, Benjamín Vásquez | Se aplicará la opción de conservación seleccionada. | Pendiente | Ninguno |
| Calidad de software | Sprint 4 | Validar y probar que se conserve únicamente la información seleccionada. | Computador, casos de prueba | 2 horas | Javiera Mateluna | Se verificará que solo se conserve la información elegida. | Pendiente | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los principales factores que han dificultado nuestro avance en el desarrollo del proyecto hasta este momento han sido la falta de comunicación clara con el cliente. Principalmente en un inicio del proyecto ya que en nuestro caso nuestro proyecto fue dividido en dos grupos que se encargarían de aspectos distintos de la aplicación (pese a que para Duoc realizaremos el proyecto completo). Con esta división el encargado de entregarnos el alcance de nuestro proyecto demoró mucho tiempo en proporcionar lo que a su vez nos retrasó bastante. Lo anterior nos complicó mucho a la hora de comenzar y entender qué es lo que realmente debíamos crear. Para solucionar este problema lo que hicimos fue insistirle al encargado para que nos diera el alcance del proyecto con la mayor prontitud. Factores que han facilitado el desarrollo del plan de trabajo fueron principalmente la buena división de los roles del equipo de trabajo. Con mis compañeros decidimos (como en la vida misma) hacer lo que a cada uno le acomodaba más y en lo que se sentía mejor y por ello el proyecto, a pesar de las dificultades encontradas en el camino, pudo salir a flote y apegarse al plan de trabajo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Los ajustes más significativos que hicimos fué modificar la cantidad de sprints, antes teníamos 10, ahora solo 4. Y además actualizamos el product backlog priorizando las historias de usuario más urgentes para el cliente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Ninguna, vamos bien con los plazos y sprints.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.